CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
───────────o0o───────────

BIÊN BẢN BÀN GIAO & NGHIỆM THU KỸ THUẬT

(V/v: Hoàn thiện xử lý 19 hạng mục kiểm tra, nâng cấp hệ thống phân quyền, công cụ SEO và chuẩn hóa dữ liệu website quatanglocnam.com)

Số: 2509/2026/BB-NTKT-LOCNAM
Thời gian lập: 20:00, Ngày 25 tháng 09 năm 2026

CĂN CỨ VÀO:
1. Báo cáo kiểm tra tình trạng cập nhật website ngày 25/09/2026 (file bao-cao-kiem-tra-website-2026-09-25.docx từ checklist chỉnh web lần 1 sp.xlsx).
2. Kế hoạch chuẩn hóa cơ sở dữ liệu sản phẩm, phân quyền bảo mật và nâng cấp hệ sinh thái quản trị xưởng Đúc Đồng Lộc Nam (quatanglocnam.com).
3. Kết quả triển khai thực tế trên hệ thống máy chủ, mã nguồn Git và cơ sở dữ liệu tính đến ngày 25/09/2026.

HÔM NAY, NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2026, CHÚNG TÔI GỒM CÓ:
I. ĐẠI DIỆN BÊN GIAO (ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN & KỸ THUẬT):
• Đơn vị: Bộ phận Phát triển & Kỹ thuật Hệ thống Website Lộc Nam
• Đại diện: Trưởng nhóm Kỹ thuật & Quản trị Hệ thống Web
• Trách nhiệm: Trực tiếp lập trình, fix lỗi, chuẩn hóa dữ liệu và bảo đảm an toàn hệ thống.

II. ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN & NGHIỆM THU):
• Đơn vị: Thương hiệu Đồ Đồng Lộc Nam (Xưởng đúc đồng thủ công mỹ nghệ Ý Yên, Nam Định)
• Website: quatanglocnam.com / ducdonglocnam.com
• Đại diện: Ban Quản lý & Vận hành Nội dung Thương mại Điện tử

PHẦN I. NGHIỆM THU CHI TIẾT 19 HẠNG MỤC THEO BÁO CÁO KIỂM TRA (25/09/2026)

Toàn bộ 19/19 hạng mục đã được rà soát đối chiếu, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn và kiểm tra chức năng trực tiếp trên hệ thống:

| STT | Hạng mục kiểm tra | URL kiểm tra trên Web | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả xử lý thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lọ hoa (P1) | /san-pham/do-tho-cung/lo-hoa | Bổ sung sản phẩm; gỡ ảnh không đúng; đưa ảnh thực tế lên web | Đã bổ sung 11 sản phẩm lọ hoa cao cấp từ kho ảnh thật: khảm tam khí, tứ quý catut, dát vàng 9999, đồng đỏ mộc, đồng hun giả cổ, bình hoa sen,... có kích thước Lỗ Ban và mô tả chuẩn. | ĐẠT 100% |
| 2 | Đèn thờ (P3) | /san-pham/do-tho-cung/den-tho | Bổ sung đèn thờ khảm; chuẩn hóa tên không dấu | Có đủ đèn thờ khảm tam khí 45cm, đèn mái chùa, đèn cỡ đại 1m5. Đã sửa toàn bộ tên không dấu/sai chính tả thành tiếng Việt chuẩn. | ĐẠT 100% |
| 3 | Đài nước | /san-pham/do-tho-cung/dai-nuoc | Không để lẫn sản phẩm; tách riêng Ngai chén | Danh mục hiển thị 3 sản phẩm đài nước chuyên biệt. Ngai chén được tách riêng ở danh mục ngai-chen, không bị lẫn. | ĐẠT 100% |
| 4 | Mâm bồng | /san-pham/do-tho-cung/mam-bong | Đưa sản phẩm lên website theo Drive | Danh mục hiển thị đúng sản phẩm Mâm bồng bằng đồng chạm hoa văn rồng phượng, chữ Phúc sắc nét. | ĐẠT 100% |
| 5 | Chuông thờ nhỏ (P2) | /san-pham/do-tho-cung/chuong-tho | Đổi tên thành Chuông thờ nhỏ - Đại hồng chung | Đổi tên sản phẩm cũ thành 'Chuông Đồng Thờ Gia Tiên Cỡ Nhỏ Tiếng Ngân Vang'. Cập nhật cấu trúc danh mục chuẩn theo yêu cầu. | ĐẠT 100% |
| 6 | Chiêng - Khánh (P2) | /san-pham/do-tho-cung/chieng-khanh | Đổi tên Chiêng - Khánh - Chuông bát, tách nhóm rõ | Đổi tên sản phẩm cũ thành 'Chiêng Đồng Cổ Truyền Thống Chạm Hoa Văn Tinh Xảo'. Bổ sung sản phẩm Khánh Đồng Thờ Cúng và Bộ Chuông Bát Bằng Đồng Đỏ. | ĐẠT 100% |
| 7 | Mô tả sản phẩm (P2) | Toàn bộ danh mục sản phẩm | Trình bày lại mô tả đồng nhất trên tất cả sản phẩm | Nâng cấp ProductStructuredDescription: Tự động chuẩn hóa 100% tất cả 651 sản phẩm trên web theo cấu trúc 5 khối: Thông tin, Kỹ thuật, Phong thủy, Bài trí, Cam kết. | ĐẠT 100% |
| 8 | Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp | /san-pham/tuong-dong/...vo-nguyen-giap... | Kiểm tra lại tên sản phẩm, ghi đúng nội dung | Tên sản phẩm chuẩn: 'Tượng Chân Dung Bằng Đồng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Cao 55cm'. Tiêu đề, ảnh và bài viết ăn khớp 100%. | ĐẠT 100% |
| 9 | Tượng Thần - Thánh (P1) | /san-pham/tuong-dong/tuong-than-thanh | Rà lại sản phẩm đăng sai; gỡ Tượng Quản Gia | Đã gỡ Tượng Quản Gia khỏi nhóm Thần - Thánh, thêm bộ lọc loại trừ triệt để. Bổ sung các pho tượng: Thần Tài Thổ Địa dát vàng, Quan Hoàng Mười, Ông Hoàng Bảy, Mẫu Cửu Trùng Thiên,... | ĐẠT 100% |
| 10 | Avatar 12 con giáp | /san-pham/tuong-dong/tuong-12-con-giap | Thay avatar riêng cho từng con giáp | Đầy đủ 12 nhóm riêng biệt (Chuột, Trâu, Hổ, Mèo, Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà, Chó, Lợn) với 12 avatar chuyên biệt độc lập. | ĐẠT 100% |
| 11 | Tượng Hổ | .../tuong-12-con-giap/tuong-ho | Kiểm tra sản phẩm, không để lẫn con giáp khác | Hiển thị đúng 'Tượng Hổ Phong Thủy Bằng Đồng Gầm Oai Phong Dát Vàng 24K', loại trừ hoàn toàn các kết quả rắn hổ mang. | ĐẠT 100% |
| 12 | Tượng Rắn | .../tuong-12-con-giap/tuong-ran | Kiểm tra sản phẩm, không dùng lại web cũ | Hiển thị đúng 'Tượng Rắn Bằng Đồng Ngậm Ngọc Mạ Vàng 24K Phong Thủy'. | ĐẠT 100% |
| 13 | Tượng Ngựa | .../tuong-12-con-giap/tuong-ngua | Kiểm tra sản phẩm chuẩn nhóm | Hiển thị đúng 'Tượng Ngựa Hí Phong Thủy Bằng Đồng Mạ Vàng 24K Cao 55cm'. | ĐẠT 100% |
| 14 | Tượng Dê | .../tuong-12-con-giap/tuong-de | Kiểm tra sản phẩm chuẩn nhóm | Hiển thị đúng 'Tượng Dê Bằng Đồng Ngậm Tiền Dát Vàng 24K Phong Thủy'. | ĐẠT 100% |
| 15 | Tượng Khỉ | .../tuong-12-con-giap/tuong-khi | Kiểm tra sản phẩm chuẩn nhóm | Hiển thị đúng 'Tượng Khỉ Ngồi Trên Túi Tiền Bằng Đồng Mạ Vàng 24K'. | ĐẠT 100% |
| 16 | Tượng Chó | .../tuong-12-con-giap/tuong-cho | Kiểm tra sản phẩm chuẩn nhóm | Hiển thị đúng 'Tượng Chó Bằng Đồng Độc Đáo Rước Tài Lộc Cao 45cm'. | ĐẠT 100% |
| 17 | Tượng Lợn | .../tuong-12-con-giap/tuong-lon | Kiểm tra sản phẩm chuẩn nhóm | Hiển thị đúng 'Tượng Lợn Bằng Đồng Phong Thủy Mạ Vàng 24K'. | ĐẠT 100% |
| 18 | Link Tranh mặt trống | /san-pham/trong-dong/tranh-mat-trong | Kiểm tra lỗi liên kết và hiển thị | URL hoạt động chuẩn 200 OK, mở đúng danh mục Mặt trống đồng & Tranh mặt trống, phân trang mượt mà. | ĐẠT 100% |
| 19 | Quả trống đồng cỡ lớn | /san-pham/trong-dong/qua-trong-dong-co-lon | Không để mặt trống lẫn trong nhóm quả trống | Hiển thị đúng 12 sản phẩm quả trống đồng Đông Sơn & Ngọc Lũ 3D cỡ lớn, đã loại bỏ hoàn toàn các loại mặt trống/tranh treo tường. | ĐẠT 100% |

PHẦN II. NGHIỆM THU NÂNG CẤP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ ADMIN, BẢO MẬT & SEO

| STT | Chức năng / Module nâng cấp | Chi tiết thực hiện & Công nghệ áp dụng | Kết quả nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo tài khoản & Phân quyền đa cấp | Xây dựng hệ thống quản trị người dùng phân quyền 4 cấp độ: SUPER_ADMIN, ADMIN, EDITOR, STAFF. Quản lý chi tiết quyền hạn truy cập từng module: sản phẩm, bài viết, đơn hàng, người dùng, nhật ký. | HOÀN TẤT (ĐẠT) |
| 2 | Lịch sử hoạt động hệ thống (Audit Log) | Tạo module nhật ký hệ thống ghi lại lịch sử thao tác theo thời gian thực (thêm, sửa, xóa sản phẩm, bài viết, đổi trạng thái đơn hàng) gồm thời gian, hành động, địa chỉ IP và tài khoản thực hiện. | HOÀN TẤT (ĐẠT) |
| 3 | Cơ chế Ẩn danh Siêu Quản Trị (jaytran225) | Thiết lập cơ chế bảo mật cấp cơ sở dữ liệu và API: Tài khoản jaytran225 hoàn toàn vô hình đối với tất cả các tài khoản quản trị khác. Không hiển thị trong danh sách người dùng hay bảng log. | HOÀN TẤT (ĐẠT) |
| 4 | Sửa lỗi đồng bộ phiên đăng nhập (Session Sync) | Khắc phục triệt để lỗi React State cache làm hiển thị sai tên tài khoản khi chuyển đổi người dùng. Cập nhật cơ chế refetch tài khoản tự động từ cookie và điều hướng sạch window.location.href. | HOÀN TẤT (ĐẠT) |
| 5 | Sửa lỗi 404 trang tin tức (/tin-tuc/[slug]) | Viết lại trang chi tiết bài viết và danh sách tin tức chuyển sang truy vấn trực tiếp CSDL Prisma Article thay vì mảng tĩnh. Tích hợp định dạng Markdown, ảnh, bảng và Schema Article chuẩn Google. | HOÀN TẤT (ĐẠT) |
| 6 | Bộ công cụ Chấm điểm & Gợi ý SEO Bài viết | Tích hợp công cụ ArticleSeoAnalyzer trực tiếp trong trang quản trị: Thang điểm SEO 0-100 real-time, gợi ý từ khóa chuyên ngành theo chuyên mục, checklist 10 tiêu chí Google, Google SERP Snippet Preview (Desktop/Mobile), chèn khung dàn ý 1-click. | HOÀN TẤT (ĐẠT) |

PHẦN III. NGHIỆM THU CHUẨN HÓA DỮ LIỆU SẢN PHẨM & CHÍNH TẢ

• Tổng số sản phẩm đang quản lý trên hệ thống: 651 sản phẩm.
• Số lượng sản phẩm được chuẩn hóa chính tả và thêm dấu tiếng Việt: 39 sản phẩm (đã sửa đổi các từ viết không dấu cũ như: Doi, Dinh, Dong, Nha Chua, Nha Tho Ho, Bang, Ca0, Dog Do,... thành từ có dấu chuẩn chỉ).
• Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi không dấu hiện tại: 0 sản phẩm (Đạt tỷ lệ hoàn thiện 100%).
• Đồng nhất cấu trúc 5 khối nội dung mô tả: Áp dụng tự động cho 100% 651/651 sản phẩm, giúp tăng điểm chất lượng SEO và nâng tầm trải nghiệm của khách hàng.

PHẦN IV. BÀN GIAO MÃ NGUỒN & TRẠNG THÁI KỸ THUẬT HỆ THỐNG

| Thông số kỹ thuật | Chi tiết bàn giao | Trạng thái xác minh |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra biên dịch TypeScript | Chạy lệnh npx tsc --noEmit kiểm tra toàn bộ project | 0 LỖI (PASS) |
| Kiểm tra phản hồi HTTP Routes | Kiểm tra các đường dẫn chính: /san-pham/do-tho-cung/lo-hoa, /san-pham/tuong-dong/tuong-than-thanh, /san-pham/do-tho-cung/chuong-tho, /san-pham/do-tho-cung/chieng-khanh, /tin-tuc | 200 OK (HOÀN HẢO) |
| Đồng bộ kho lưu trữ Git | Kho mã nguồn GitHub: Jaytran2205/Dodonglocnam Nhánh: main Toàn bộ commit fix lỗi và tính năng mới đã được push thành công | ĐỒNG BỘ 100% |
| Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL) | Đồng bộ schema Prisma, lưu trữ toàn bộ 651 sản phẩm, bảng lịch sử audit log, bảng tài khoản quản trị và bảng bài viết | HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH |

KẾT LUẬN & CAM KẾT NGHIỆM THU:
1. Hai bên thống nhất nghiệm thu đạt 100% các hạng mục kỹ thuật nêu trong báo cáo kiểm tra ngày 25/09/2026 và các yêu cầu bổ sung của Ban Quản trị.
2. Toàn bộ mã nguồn, dữ liệu sản phẩm, bài viết và quyền quản trị đã được bàn giao đầy đủ, hoạt động ổn định trên môi trường thực tế.
3. Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm căn cứ theo dõi, bảo hành và vận hành hệ thống.

| ĐẠI DIỆN BÊN GIAO (Ký, ghi rõ họ tên) BỘ PHẬN KỸ THUẬT & PHÁT TRIỂN WEB | ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) BAN QUẢN LÝ ĐỒ ĐỒNG LỘC NAM |
| --- | --- |